Informe Presupuestario y de Avance
Visión SOR
Tipo de Proyecto: @report_project_type@
Información Acumulada: @report_start_date_pretty@
Madrid, @nowt_day_of_month@ de @now_month_of_year@ de @now_year@

---
ÍNDICE
Informe presupuestario y de avance SOR
Visión Global Acumulada SOR
1.1 Desglose por Área
1.2 Desglose por Cliente

---
Nº Total de proyectos contenidos en el informe
1. VISIÓN GLOBAL ACUMULADA SOR
El informe mostrará datos de todos los proyectos que hayan estado abiertos en el periodo comprendido entre estas fechas.
Ver doc. Requerimientos enviado el viernes 18nov.
INFORME GLOBAL SOR
Fecha Inicio:	01/11/2011
Fecha Fin:	31/11/2011
Nº Total Proyectos:
100
Sumatorio de Quotes de todos los proyectos
Sumatorio de Invoices a cliente de todos los proyectos desde el inicio del proyecto hasta la fecha fin del informe
ESTIMADO
Facturación a cliente prevista	100.000
INCURRIDO
40.000	Facturación acumulada a cliente
Sumatorio de los 3 campos de debajo (3+4+5)
Sumatorio de los 3 campos de debajo (12+13+14)
1
10
Costes estimados	(70.000)
(50.000)	Costes incurridos acumulados
2
11
Sumatorio de las Purchase Order de todos los proyectos
Sumatorio provider bills de todos los proyectos desde el inicio del proyecto hasta la fecha fin del informe
Presupuesto de Proveedor Estimado	20.000
Presupuesto de Recursos Estimado	30.000
Presupuesto de Gastos Estimado	20.000
15.000	Presupuesto de Proveedor Incurrido
15.000	Presupuesto de Recursos Incurrido
20.000	Presupuesto de Gastos Incurrido
3
12
Sumatorio de timesheet costs para todos los proyectos desde el inicio del proyecto hasta la fecha fin del informe
Sumatorio de Timesheet budget de todos los proyectos
4
13
5
14
Sumatorio de los expenses de todos los proyectos
Sumatorio de expenses para todos los proyectos desde el inicio del proyecto hasta la fecha fin del informe
Resultado estimado	30.000
-10.000	Resultado acumulado
7
6
GAP
40.000
% Resultado acumulado/ Resultado estimado
-33%
8
9
(10-11)
(1-2)
(7/6) *100
(6-7)

---
1.1 VISIÓN ACUMULADA SOR: Desglose por Área (1/2)
Nº de Proyectos en cada Área contemplados en el informe
ÁREA	Facturación acumulada a cliente	Costes incurridos acumulados	Rtdo. acumulado	Facturación prevista	Costes estimados	Rtdo. estimado	% Rtdo. Acumulado /Rtdo. estimado	Nº Proy
Operational Management SCF-C	4.000	(3.000)	1.000	5.000	(4.000)	1.000	100 %	2
Data Quality Risk Systems-C	8.000	(2.000)	2.0000	10.000	(3.000)	7.000	28,57 %	4
Medios de Pago y ATM's-C
Distribución y Formaliz Activo-C
Admón Portales y Canales-C
Control Contable y Operacional-C
Nivel de Servicio y Admón Miró-C
Admin sistemas internos-C
Servicio Contact Center-C
Control Contable y Operacional
Control Contable y Operacional
Distribución y Formaliz Activo

---
Slide continuación de la anterior. (Modelo para cuando no quepa toda la info en una slide)
1.1 VISIÓN ACUMULADA SOR: Desglose por Área 2/2
ÁREA	Facturación acumulada a cliente	Costes incurridos acumulados	Rtdo. acumulado	Facturación prevista	Costes estimados	Rtdo. estimado	% Rtdo. Acumulado /Rtdo. estimado	Nº Proy
Distribución prods. inversión
Central Extranjero
Valores y Distrib Ptos Inv
Medios de Pago y ATM's
Nivel de Servicio y Admón Miró
ING´s
Control Contable y Operacional
Distribución y Formaliz Activo
Servicios Operacionales España
Logística y Gest. Efectivo
Logística y Gest. Efectivo
Data Quality Risk Systems
Ctas Pers, BBDD y Préstamos
RESTO DE AREAS
RESTO DE AREAS
TOTAL SOR	40.000	(50.000)	-10.000	100.000	(70.000)	30.000	-33%	100
El informe tiene que incluir todas las áreas de PO
ULTIMA FILA DE LA TABLA: Estos datos serán iguales que los de la slide de “Visión global SOR”

---
1.2 VISIÓN ACUMULADA SOR: Desglose por Cliente
CLIENTE	Facturación acumulada a cliente	Costes incurridos acumulados	Rtdo. acumulado	Facturación prevista	Costes estimados	Rtdo. estimado	% Rtdo. Acumulado /Rtdo. estimado	Nº Proy
Banesto	4.000	(3.000)	1.000	5.000	(4.000)	1.000	100 %	2
Banif	8.000	(2.000)	2.0000	10.000	(3.000)	7.000	28,57 %	4
Open Bank
BCE
SCF
SCE
RESTO DE CLIENTES
RESTO DE CLIENTES
RESTO DE CLIENTES
RESTO DE CLIENTES
RESTO DE CLIENTES
TOTAL SOR	40.000	(50.000)	-10.000	100.000	(70.000)	30.000	-33%	100